MARCH 2026

占冠村

個別施設計画

令和８年３月改訂

占冠村

目次

占冠村　個別施設計画

Ⅰ　個別施設計画【公共施設】の概要――――――――――――――――――――――――――――

１．個別施設計画策定の背景と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２．個別施設計画策定の範囲と計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

Ⅱ　公共施設を取り巻く環境―――――――――――――――――――――――――――――

１．将来の人口予測～占冠村人口ビジョンより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

２．本村の財政状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

３．公共施設の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

Ⅲ　施設更新の基本方針―――――――――――――――――――――――――――――――――

１．本村が目指すまちづくりの将来像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

２．「占冠村公共施設等総合管理計画」に掲げる基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

３．施設分類毎の基本的な方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

Ⅳ　各施設の方針―――――――――――――――――――――――――――――――――――

１．対象施設の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

２．本計画の組み立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

３．村民文化系施設の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

４．スポーツ・レクリエーション系施設の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

５．産業系施設の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１

６．子育て支援施設の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

７．保健・福祉施設の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

８．医療施設の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４

９．行政系施設の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６

１０．公営住宅等の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８

１１．公園の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

１２．供給処理施設の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７

１３．その他の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８

Ⅴ　まとめ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１．10年後に実現を目指す本村の姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

２．個別施設計画の達成による財政効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

３．本計画の推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３

本文中、各表の金額は表示単位未満を四捨五入しており、端数処理の関係上合計が一致しない場合があります。

Ⅰ

個別施設計画【公共施設】の概要

１．個別施設計画策定の背景と目的

（１）個別施設計画策定の背景

全国的に高度経済成長期に整備した公共施設の多くで老朽化が進行し、近い将来、一斉に更新時期を迎えようとしています。

国においては、2013年11月に「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）を定め、インフラを管理・所管する者に対し、当該施設の維持管理や更新を着実に推進するための行動計画や施設ごとの個別施設計画の策定を要請しています。

【個別施設計画】

【個別施設計画】

【国】

【地方】

【基本計画】

インフラ長寿命化基本計画【国】

（2013年11月策定）

【行動計画】

各省庁が策定

（2016年度までに策定）

【行動計画】

公共施設等

総合管理計画

学校

河川

道路

学校

河川

道路

（参考：総務省 ［インフラ長寿命化計画の体系］）

本村で保有する公共施設は、1980年代に建設されたものが多いことから、老朽化が進行し近い将来、一斉に建て替え時期を迎えることになります。

それに対し、人口減少や少子高齢化の本格化に伴い、村税などの収入減少が見込まれる一方で、扶助費などが増加することで村の財政状況は大変厳しくなることが予測されます。

そのため、公共施設等を現状のまま維持、更新し続けることが困難となってきており、適切な維持管理ができない状況を放置しておくと、施設の荒廃や事故につながることが懸念されます。

（２）個別施設計画策定の目的

このような背景から、本村における公共施設等の適正配置や効果的・効率的な運営の方向性を示すべく、2017年2月に公共施設等の全体像を明らかにし、長期的な視点を持って、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進することを目的として「占冠村公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という｡）」を策定しました。個別施設計画は、総合管理計画に基づき施設ごとの取組方針等を示すことを目的としています。

■主な検討項目

●財政制約下での適正な資産更新（更新や統合・廃止等） ●人口減少時代に伴う適正施設数の調整 ●既存施設の長寿命化工事による耐用年数の延長

（３）個別施設計画とその他の計画との位置づけ

本村にはまちづくりの最上位に位置付けられる「占冠村総合計画」をはじめとする各種計画があり、本計画は、これらの計画との調和を図る必要があります。

各種計画の全体像は、以下のとおりです。

■計画の全体像

２．個別施設計画策定の範囲と計画期間

（１）本計画における個別施設計画作成の範囲

本村ではこれまでに、本計画とは別に橋梁長寿命化修繕計画など個別施設計画（長寿命化計画）を策定しています。本計画はこれらと別に作成するものです。

また、上記以外のインフラ系施設については、別途国からの作成要請があるため、除外するものとします。上記を踏まえ、本計画は以下の分類に対して、計画の作成範囲とします。

■当該計画の該当範囲

| 施設分類名 | 主な施設 |
| --- | --- |
| 村民文化系施設 | 占冠地域交流館、双珠別住民センター、集会所、コミュニティプラザ |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | パークゴルフ場管理棟、スキー場ロッジ、村民プール脱衣所、民芸加工授産所、物産館、双民館、ニニウキャンプ場、湯の沢温泉、ミナ・トマム など |
| 産業系施設 | ジビエ工房 森の恵み、メープル工房 |
| 子育て支援施設 | 占冠保育所、トマム保育所 |
| 保健・福祉施設 | 占冠村保健福祉センター（ノンノ）、占冠村小規模多機能型居宅介護施設（とま～る） |
| 医療施設 | 占冠診療所、トマム診療所、占冠歯科診療所、占冠診療所医師住宅 |
| 行政系施設 | 総合センター、役場トマム支所、トマムコミュニティセンター など |
| 公営住宅等 | 村営住宅、村有住宅、住宅物置 など |
| 公園 | 農村公園公衆便所 |
| 供給処理施設 | 一般廃棄物最終処分場 |
| その他 | 火葬場、テレビ中継局、トマム給油所、旧NOSAI占冠駐在 など |

（２）計画期間

計画期間は、公共施設等総合管理計画に合わせて、2026年度から2030年度までの5年間とし、上位計画や関連する計画の策定・改訂状況や社会情勢の変化等に応じて、適宜見直しを図っていくこととします。

計画期間「5年間」

2026年度から2030年度まで

Ⅱ

公共施設を取り巻く環境

１．将来の人口予測～占冠村人口ビジョンより

村独自推計では、社人研推計（パターン１）と比べ、2045年においてパターン２では580人多い1,001人、パターン３では596人多い1,017人になると見込まれています。村では、2045年までに人口の減少を抑え、社人研推計より596人多い1,017人を目指しています。

■占冠村 独自の人口推計 の仮定

| パターン２ | 2030年までに占冠村の合計特殊出生率を希望出生率の1.59まで上昇させ、以降合計特殊出生率1.59を維持した上で、社会移動をゼロと仮定する。 |
| --- | --- |
| パターン３ | 出生率についてはパターン２に準拠。社会移動については、社人研の移動率を使用した上で、毎年20～24歳の男性、女性が１名ずつ多く転入する（または転出を抑える）と仮定した。つまり、年間社人研データより年間２名（５年間で10名）多い ものとする。 |

■総人口の推移（占冠村人口ビジョンより）

２.本村の財政状況

（１）2015年度と2024年度の歳入歳出比較

10年前との歳入・歳出の比較は以下の通りです。

- 歳入は19.6％増加 地方税は47.4％増加、地方債は2.6％減少、国庫支出金は87.2%増加 - 歳出は21.3％増加 人件費は30.6％増加、扶助費は33.8％増加、投資的経費4.8％増加、維持補修費101.4％増加

■歳入歳出決算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円、％）

|  |  |  | 2015年度 | 2024年度 | 増減 | 2015年度対比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歳入 | 一般財源 | 地方税 | 329 | 485 | 156 | 147.4% |
|  |  | 地方交付税 | 1,374 | 1,358 | ▲16 | 98.8% |
|  |  | その他 | 70 | 282 | 212 | 402.9% |
|  |  | 合計 | 1,773 | 2,125 | 352 | 119.9% |
|  | 地方債 |  | 190 | 185 | ▲5 | 97.4% |
|  | 国庫支出金 |  | 94 | 176 | 82 | 187.2% |
|  | 都道府県支出金 |  | 75 | 59 | ▲16 | 78.7% |
|  | その他 |  | 344 | 416 | 72 | 120.9% |
|  | 歳入合計 |  | 2,476 | 2,961 | 485 | 119.6% |
| 歳出 | 義務的経費 | 人件費 | 461 | 602 | 141 | 130.6% |
|  |  | 扶助費 | 71 | 95 | 24 | 133.8% |
|  |  | 公債費 | 249 | 286 | 37 | 114.9% |
|  |  | 合計 | 781 | 983 | 202 | 125.9% |
|  | 投資的経費 |  | 484 | 507 | 23 | 104.8% |
|  | 物件費 |  | 480 | 479 | ▲1 | 99.8% |
|  | 維持補修費 |  | 74 | 149 | 75 | 201.4% |
|  | その他 |  | 576 | 788 | 212 | 136.8% |
|  | 歳出合計 |  | 2,395 | 2,906 | 511 | 121.3% |

（２）地方交付税の推移

次に、地方交付税等をみてみます。

過去10年間、地方税は156百万円増加し、地方交付税は16百万円減少、その他（地方譲与税等）は282百万円増加しています。

■年度別地方交付税等の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

| 年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地方税 | 329 | 349 | 358 | 403 | 432 | 233 | 501 | 445 | 547 | 485 |
| 地方交付税 | 1,374 | 1,319 | 1,265 | 1,199 | 1,154 | 1,249 | 1,460 | 1,463 | 1,343 | 1,358 |
| その他 | 70 | 64 | 61 | 64 | 65 | 73 | 83 | 80 | 85 | 282 |
| 合計 | 1,773 | 1,732 | 1,684 | 1,666 | 1,651 | 1,555 | 2,044 | 1,988 | 1,975 | 2,125 |

（３）地方債残高の推移

地方債残高は減少しています。2015年度の3,106百万円が、2024年度では2,546百万円と560百万円減少しています。

住民一人当たりの地方債残高をみると、2015年度の2,501千円が、2024年度では1,718千円と783千円減少しています。

■年度別地方債残高の推移

| 年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口 | 1,242 | 1,258 | 1,450 | 1,508 | 1,613 | 1,315 | 1,229 | 1,394 | 1,591 | 1,482 |
| （人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方債 | 3,106 | 3,094 | 2,987 | 2,817 | 2,996 | 2,973 | 3,000 | 2,829 | 2,639 | 2,546 |
| （百万円） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 増減 | ▲32 | ▲12 | ▲107 | ▲170 | 179 | ▲23 | 27 | ▲171 | ▲190 | ▲93 |
| （百万円） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一人当たり | 2,501 | 2,459 | 2,060 | 1,868 | 1,857 | 2,261 | 2,441 | 2,029 | 1,659 | 1,718 |
| 残高（千円） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3．公共施設の現状

（１）2025年度末における公共施設の概要

■2026年3月31日現在の施設分類別棟数と総面積

これまでに、本村では人口増加や行政需要に対応して、学校、庁舎、村営住宅などの公共施設や道路、橋梁、上下水道などのインフラ系施設を建設し、村民の生活基盤、地域コミュニティの拠点などとして大きな役割を果たしてきました。

現在、本村にある公共施設で、個別施設計画の対象に設定した施設数は136施設ですが、年度別に取得棟数をみると1985～1994年度の取得施設が最も多く74施設、次いで1975～1984年度が23施設、1974年度以前が20施設となっています。

（２）過去の人口推移と投資実績

■過去の投資実績

※1970年度、1980年度、1990年度、2000年度、2010年度、2020年度の人口数を記載

対象施設におけるこれまでの投資額は総額約4,466,503千円です。

年度別にみると、1985～1994年度が最も多く2,333,810千円、次いで～1974年度の697,733千円となっています。

今後、人口が減少すると、地方債の償還や維持補修等のコスト負担は重くのしかかってくることになります。

（３）施設別の利用者数と１人当たりのコスト

利用人数が把握できる施設について、2024年度分における年間延べ利用人数と、維持管理コストが判明している施設の利用者一人当たりのコストを分析しました。なお維持管理コストには、燃料費・光熱費・管理人報酬・修繕費等で構成されております。

■施設別年間利用者数と利用者一人当たりのコスト

| 施設分類 | 資産名称 | 維持管理 コスト （千円） | 延べ年間 利用者数 | １人当たりコスト（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村民文化系施設 | コミュニティプラザ | 9,314 | 10,632 | 876 |
| 村民文化系施設 | 勤労福祉会館（旧保育所） | 542 | 730 | 742 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | スキー場ロッジ | 328 | 4,649 | 71 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | 村民プール脱衣所 | 15 | 367 | 41 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | 民芸加工授産所 | 514 | 388 | 1,325 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | 物産館 | 6,301 | 21,235 | 297 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | 双民館（研修棟） | 5,511 | 313 | 17,607 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | 湯の沢温泉 | 13,211 | 9,321 | 1,417 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | 湯の沢温泉（宿泊施設） | 409 | 2,819 | 145 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | 中央プール | 2,815 | 367 | 7,670 |
| スポーツ・レクリエーション系施設 | トマムプール | 777 | 283 | 2,746 |
| 産業系施設 | ジビエ工房 森の恵み | 5,604 | 500 | 11,208 |
| 子育て支援施設 | 占冠保育所 | 25,608 | 3,600 | 7,113 |
| 医療施設 | 村立占冠診療所 | 3,105 | 1,344 | 2,310 |
| 医療施設 | 村立トマム診療所 | 2,935 | 366 | 8,019 |
| 医療施設 | 占冠歯科診療所 | 2,174 | 819 | 2,654 |
| 医療施設 | トマム歯科診療所 | 566 | 48 | 11,792 |
| 行政系施設 | 生活情報センターホール | 16,844 | 338,214 | 50 |
| その他 | 火葬場 | 821 | 4 | 205,250 |
| その他 | トマム給油所 | 4,108 | 2,860 | 1,436 |

Ⅲ

施設更新の基本方針

１．本村が目指すまちづくりの将来像

本村におけるまちづくりのテーマは、「住む人の幸せを最大化するまちづくり」です。

ここに住む人々の幸せを最大化することを目標に、各種の政策を推進し、「生まれて良かった」「育って良かった」「暮らして良かった」そして住み続けたいと思える村づくりを目指します。

２．「占冠村公共施設等総合管理計画」に掲げる基本方針

占冠村公共施設等総合管理計画では、公共施設に関する基本方針を定めており、施設の特性に応じた、総合的かつ計画的な管理運営を推進することで、将来の更新費用の削減を目指します。

■公共施設等の管理に関する基本的な考え方

○新規整備について ・新規の建物建設を予定した場合には、村の総合計画等各計画と合わせて、建物建設を検討します。 ・施設の新設を行う場合は、村民ニーズ、建設コスト、管理運営、維持改修、解体、更新等に係るライフサイクルコストと、管理手法等について検討します。併せて、他施設の機能移転・代替、複合化等を検討します。 ・建物建設の際には、複合化等によって延床面積を減らしていくことを検討します。 ○施設の更新（建て替え）について ・施設の統合・整理や遊休地の活用を積極的に図り、施設の複合化などによって、住民サービスを維持しつつ、施設総量を縮減します。 ・複合施設においては、管理・運営を一元化・効率化し、施設の複合化により空いた土地は、有効活用又は処分を促進します。 ・施設更新の際には、本村の森林資源の有効活用を行う目的で、薪ボイラー、薪ストーブの導入を検討します。 ○施設総量（総床面積）について ・機能移転が可能な施設や用途が重複している施設等（道の駅 ・物産館、公民館・集会所等）については、住民サービスを考慮しながら統合や整理を検討します。 ・稼働率の低い施設は運営改善を徹底し、それでもなお稼働率が低い場合は、統合や整理も検討します。 ○将来的な取り組みについて ・施設やインフラの改修・更新及び管理・運営コストの縮減を目的として、必要に応じてPPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）／P FI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ：建設、維持管理及び運営に民間の資金とノウハウを活用）など、民間の力の活用を促進しながら公共施設を維持しつつ、改修・更新コスト及び管理運営コストの縮減を検討します。

※PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）とは事業の企画段階から民間事業者が参加するなど、より幅広い範囲を民間に任せる手法です。

※PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ：建設、維持管理及び運営に民間の資金とノウハウを活用）とは国や地方自治体が基本的な事業計画をつくり、資金やノウハウを提供する民間事業者を入札などで募る方法です。

■実施方針

○点検・診断等の実施方針 ①点検・保守 ・建物は、数多くの部品・部材や設備機器など様々な素材が組み合わされて構成されています。それらの部材、設備機器は、使い方や環境及び経年変化から本来の機能を低下させていきます。 ・建物を維持管理するための日常の点検・保守によって、建物の劣化及び機能低下を防ぎ、建物をいつまでも美しく使っていくための総合的な管理運営や実際の点検・保守・整備などの業務を行います。 ②施設の診断 ・「公共施設診断の対象となる評価項目」を参考とし、本村で必要とする品質・性能が把握できる評価項目について、簡易な診断に努めます。 ・建物を更新することなく長期間有効に活用するためには、建築の基本性能を、現在の利用目的に合致した最適な状態に維持することが必要です。そのためにも、内装や設備に関しては計画的に保全します。 ・施設の長期修繕についての計画策定にあたっては、統廃合や複合化に関する村の推進方針との整合を図ります。 ○安全確保の実施方針 ・公共施設における安全確保は、利用者の安全を確保するだけでなく、資産や情報の保全もその目的の一つです。また万一の災害に遭遇したときには、被害を最小限にとどめ、速やかに復旧する体制を平時から整えるための備えも求められています。施設の安全性及び耐用性の観点から、敷地安全性、建物安全性、火災安全性、生活環境安全性に係る安全確保に努めます。 ○耐震化の実施方針 ・本村では村の既存建築物についても順次耐震診断を行っています。耐震改修と耐震補強の必要な主要な建築物について、必要に応じ順次耐震補強工事等を実施しており、特に利用率や効用等の高い施設については、重点的に対応しています。 ・村有建築物は、平常時における村民利用の安全性はもとより、災害時の拠点施設としての機能保持の観点からも耐震性の確保が強く求められているため、今後も保全状態や将来的な利用方針を検討した上で、耐震改修に必要な整備プログラムをまとめ、計画的・効率的な耐震化を進めます。 ○長寿命化の実施方針 ・点検・保守・修繕、清掃・廃棄物管理を計画的にきめ細かく行い、公共施設等を良好な状況に保ち、更に定期的な施設診断によって、小規模改修工事を行って不具合箇所を是正する「総合的かつ計画的な管理」に基づいた予防保全を行うことにより、公共施設等の長期使用を図ります。 ○統合や廃止の推進方針 ・施設の統廃合にあたっては、新たな施設が本村の拠点として備えるべき機能や設備、望ましい設置場所といった多面的な観点から検討し、機能強化を前提とした複合化を進めます。 ・近隣自治体との連携による施設の共用化や、民間施設の利活用による新たな建設や建て替えに頼らないサービス提供の可能性を含め、幅広く検討する環境づくりを目指します。 ・遊休施設の活用及び今後使用が休止になる可能性のある建物については、施設の特性を生かし機能を維持した転用をできるだけ速やかに進められるよう、民間団体や地区との協議を行います。

３．施設分類毎の基本的な方針

（１）村民文化系施設

施設の状況を的確に把握し管理するため、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施します。また、修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行える環境を構築します。

老朽化が進んだ施設は、施設コストが増えることが予想されますが、予防保全を実施することでトータルコストの縮減を図ります。

（２）スポーツ･レクリエーション系施設

修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行います。

予防保全を実施することでトータルコストの縮減を図り、引き続き指定管理または委託にてコストダウンを図ります。

（３）産業系施設

施設の状況を的確に把握し管理するため、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施します。また、修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行います。また、シュガーハウスについては、2025年度に新築した施設です。

（４）子育て支援施設

占冠保育所については、2019年度に新築した比較的新しい施設で、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施します。

トマム保育所についても、継続的に施設の状況を把握した上で、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施します。

（５）保健・福祉施設

建設後の経過年数を考慮すると、予防保全を実施することでトータルコストの縮減を図ることが基本方針になります。また、利用者のニーズや施設の用途に応じた改修を検討していくことによって、地域の活性化につながる施設の有効活用を実現することも一つの方向性と考えられます。

（６）医療施設

建設後の経過年数を考慮すると、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施していくことが基本方針となります。そのために、修繕履歴データを蓄積すること等によって、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行います。

（７）行政系施設

総合センターは老朽化が進んでいることと耐震化がされていないことから、大規模改修あるいは建て替えの対応を検討します。なお、具体的な対応が実施されるまでは、施設コストを抑えるために予防保全を実施することでトータルコストの縮減を図ります。

トマムコミュニティセンターについても修繕が必要となっておりますが、そのためには施設の状況を的確に把握し、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施します。さらに、修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行います。

（８）公営住宅等

現在使用されていない公営住宅等は取壊しを検討します。また、村有住宅など民間に賃貸している施設は、将来的には売却を検討しています。

一方で、老朽化が進んだ団地に関して建替えを進めるとともに、建物の状況に応じて外壁の修繕などの改修を行うことが基本的な方針となります。適切な修繕・改修のためには、施設の状況を的確に把握し、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施します。また、修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行います。

（９）公園

施設の状況を的確に把握し管理するため、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施します。また、修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行います。

（１０）供給処理施設

施設の状況を的確に把握し管理するため、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施します。また、修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行います。また、公営企業については、法適用に伴い、所管替えを実施した資産がございます。

（１１）その他

施設の状況を的確に把握し管理するため、定期点検を行って予防保全的な維持管理を実施します。また、修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行います。

■個別施設　更新・長寿命化・統廃合等のイメージ

| 取組方法 | 取組のイメ－ジ |
| --- | --- |
| ①更新 老朽化が進んだ施設を建て替えること。原則として、床面積は縮小する。 | 建替え 新Ａ施設 機能① Ａ施設 機能① 床面積 Ａ＞新Ａ |
| ②長寿命化 耐用年数を超えて使用できるよう大規模改修すること。 | 大規模改修 Ａ施設 耐用年数50年 Ａ施設 50年+α |
| ③複合化・多機能化 一つの施設の異なる複数の機能を保有させることにより、運用や維持管理の効率化を図ること。 複数の機能を保有した施設を新設する方法と既存の施設に機能を移管する方法がある。 施設を新設する場合は、複合化する施設の床面積の合計より縮小することを原則としている。 | Ａ施設 機能① Ｂ施設 機能② Ｃ施設 機能③ 機能① 機能② 機能③ 【複合化】 ※Ａ施設、Ｂ施設、Ｃ施設は 他に用途がない場合は廃止 新設Ｄ施設 機能① 機能② 機能③ 床面積 Ａ+Ｂ+Ｃ＞Ｄ |
|  | Ａ施設 機能① + 機能② 機能③ 機能② Ｂ施設 機能② Ｃ施設 機能③ 機能③ 【多機能化】 ※Ｂ施設、Ｃ施設は 他に用途がない 場合は廃止 |
| ④統廃合 余剰施設を同じ機能の施設に統合することにより、保有量を最適化すること。 | ※余剰Ｂ施設は 他に用途がない場合は廃止 Ａ施設 機能① 機能① Ｂ施設 機能① |
| ⑤用途変更 機能を廃止し、新たな機能を保有させること。 | 機能①⇒機能② Ａ施設 機能① Ａ施設 機能② 機能①⇒機能② |
| ⑥譲渡 地域や民間に現状有姿で譲渡すること。 | 公共Ａ施設 民間Ａ施設 譲渡 |

Ⅳ

各施設の方針

１．対象施設の一覧

本計画の対象とする公共施設は以下のとおり136施設となります。なお、面積は2026年3月現在の延床面積です。

| 施設分類 | No | 資産名称 | 面積 （㎡） | 取得 年度 | 耐用 年数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村民文化系施設 | 1 | 占冠地域交流館 | 1,182.00 | 1965 | 50 |
| 村民文化系施設 | 2 | 双珠別住民センター | 169.59 | 1980 | 22 |
| 村民文化系施設 | 3 | 川添団地集会所 | 70.00 | 1985 | 47 |
| 村民文化系施設 | 4 | 美園地区集会所 | 70.00 | 1988 | 47 |
| 村民文化系施設 | 5 | コミュニティプラザ | 1,334.00 | 1995 | 50 |
| 村民文化系施設 | 6 | 勤労福祉会館（旧保育所） | 187.00 | 1962 | 22 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 7 | パークゴルフ場管理棟 | 21.00 | 2002 | 24 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 8 | スキー場ロッジ | 59.00 | 2003 | 15 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 9 | 村民プール脱衣所 | 60.00 | 1970 | 22 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 10 | 民芸加工授産所 | 192.78 | 1973 | 38 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 11 | 物産館 | 753.36 | 1982 | 19 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 12 | 双民館（研修棟） | 353.00 | 1957 | 38 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 13 | 双民館（交流室） | 182.00 | 1957 | 47 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 14 | 双民館（展示室） | 189.00 | 1957 | 50 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 15 | 双民館（宿泊所１） | 66.00 | 1957 | 22 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 16 | 双民館（宿泊所２） | 102.00 | 1957 | 22 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 17 | 双民館（宿泊所３） | 62.00 | 1957 | 22 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 18 | 双民館（物置） | 9.00 | 1957 | 24 |
| 施設分類 | No | 資産名称 | 面積 （㎡） | 取得 年度 | 耐用 年数 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 19 | 双民館（倉庫） | 19.00 | 1957 | 15 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 20 | ニニウキャンプ場（炊事場） | 29.16 | 1985 | 15 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 21 | ニニウキャンプ場（休憩所１） | 145.00 | 1985 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 22 | ニニウキャンプ場（休憩所２） | 53.00 | 1985 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 23 | ニニウキャンプ場（休憩所３） | 53.00 | 1985 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 24 | ニニウキャンプ場（休憩所４） | 53.00 | 1985 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 25 | ニニウキャンプ場（休憩所５） | 11.00 | 1985 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 26 | ニニウキャンプ場（休憩所６） | 11.00 | 1985 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 27 | ニニウキャンプ場（休憩所７） | 11.00 | 1985 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 28 | ニニウキャンプ場（休憩所８） | 11.00 | 1985 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 29 | ニニウキャンプ場（便所） | 24.00 | 1985 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 30 | 湯の沢温泉 | 594.54 | 978 | 22 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 31 | 湯の沢温泉（宿泊施設） | 524.88 | 1980 | 22 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 32 | ミナ・トマム | 231.66 | 2015 | 20 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 33 | 中央プール | 460.75 | 1970 | 22 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 34 | トマムプール | 200.00 | 1971 | 30 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 35 | トマムプール（更衣室・機械室） | 27.20 | 1971 | 15 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 36 | 運動公園休憩所（カーリング場） | 42.00 | 1992 | 17 |
| 施設分類 | No | 資産名称 | 面積 （㎡） | 取得 年度 | 耐用 年数 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 37 | 運動公園トイレ | 13.00 | 1986 | 15 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 38 | 運動公園トイレ | 8.00 | 1986 | 15 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 39 | 運動公園休憩所・ロッジ | 21.00 | 1986 | 17 |
| スポーツ・ レクリエーション系施設 | 40 | 運動公園野球場 | ― | 1983 | 30 |
| 産業系施設 | 41 | ジビエ工房 森の恵み | 151.00 | 2011 | 15 |
| 産業系施設 | 42 | メープル工房 | 104.60 | 2025 | 22 |
| 子育て支援施設 | 43 | 占冠保育所 | 621.92 | 2019 | 22 |
| 子育て支援施設 | 44 | トマム保育所 | 415.96 | 1993 | 34 |
| 保健・福祉施設 | 45 | 占冠村保健福祉センター（ノンノ） | 614.00 | 2002 | 50 |
| 保健・福祉施設 | 46 | 占冠村小規模多機能型居宅介護施設 （とま～る） | 1,200.00 | 2015 | 50 |
| 医療施設 | 47 | 村立占冠診療所 | 333.45 | 2008 | 34 |
| 医療施設 | 48 | 村立トマム診療所 | 377.94 | 1990 | 22 |
| 医療施設 | 49 | 占冠歯科診療所 | 170.92 | 1988 | 29 |
| 医療施設 | 50 | トマム歯科診療所 | 97.00 | 2003 | 39 |
| 医療施設 | 51 | 村立占冠診療所医師住宅 | 72.90 | 2008 | 22 |
| 医療施設 | 52 | 村立トマム診療所医師住宅 | 77.00 | 1990 | 22 |
| 行政系施設 | 53 | 総合センター | 1,414.51 | 1971 | 50 |
| 行政系施設 | 54 | 役場トマム支所 | 141.58 | 1987 | 41 |
| 行政系施設 | 55 | トマムコミュニティセンター | 1,171.42 | 1987 | 41 |
| 行政系施設 | 56 | 生活情報センターホール | 917.00 | 1995 | 38 |
| 行政系施設 | 57 | 富良野広域連合富良野消防署 占冠支署 | 1,123.03 | 1991 | 50 |
| 公営住宅等 | 58 | 川添団地（NO.5～8） | 184.64 | 1974 | 38 |
| 公営住宅等 | 59 | 川添団地（NO.9～12） | 192.91 | 1975 | 38 |
| 公営住宅等 | 60 | 川添団地（NO.13～16） | 192.91 | 1975 | 38 |
| 公営住宅等 | 61 | 川添団地（NO.17～20） | 205.20 | 1976 | 38 |
| 公営住宅等 | 62 | 川添団地（NO.21～24） | 220.60 | 1976 | 38 |
| 公営住宅等 | 63 | 川添団地（NO.25～26） | 118.20 | 1979 | 38 |
| 公営住宅等 | 64 | 川添団地（NO.27～28） | 125.98 | 1980 | 38 |
| 公営住宅等 | 65 | 川添団地（NO.29～30） | 127.40 | 1984 | 38 |
| 公営住宅等 | 66 | 川添団地（NO.31～32） | 127.40 | 1985 | 38 |
| 施設分類 | No | 資産名称 | 面積 （㎡） | 取得 年度 | 耐用 年数 |
| 公営住宅等 | 67 | 千歳団地（NO.1～4） | 254.80 | 1985 | 38 |
| 公営住宅等 | 68 | 千歳団地（NO.5～6） | 128.80 | 1986 | 38 |
| 公営住宅等 | 69 | 千歳団地（NO.7～8） | 128.80 | 1986 | 38 |
| 公営住宅等 | 70 | 第2千歳団地（NO.1～4） | 302.80 | 1980 | 47 |
| 公営住宅等 | 71 | 第2千歳団地（NO.5～8） | 302.80 | 1980 | 47 |
| 公営住宅等 | 72 | 第2千歳団地（NO.9～12） | 302.80 | 1980 | 47 |
| 公営住宅等 | 73 | 第2千歳団地（NO.13～16） | 302.80 | 1980 | 47 |
| 公営住宅等 | 74 | 第2美園団地（NO.1～2） | 140.14 | 1989 | 22 |
| 公営住宅等 | 75 | 第2美園団地（NO.3～4） | 133.66 | 1989 | 22 |
| 公営住宅等 | 76 | 第2美園団地（NO.5～6） | 140.28 | 1990 | 22 |
| 公営住宅等 | 77 | 第2美園団地（NO.7～8） | 133.80 | 1990 | 22 |
| 公営住宅等 | 78 | 第2美園団地（NO.9～10） | 133.78 | 1991 | 22 |
| 公営住宅等 | 79 | 第2美園団地（NO.11～12） | 133.78 | 1991 | 22 |
| 公営住宅等 | 80 | 第2美園団地（NO.13～14） | 140.26 | 1992 | 22 |
| 公営住宅等 | 81 | 第2美園団地（NO.15～16） | 133.78 | 1992 | 22 |
| 公営住宅等 | 82 | 占冠団地（NO.9～12） | 227.04 | 1978 | 38 |
| 公営住宅等 | 83 | 占冠団地（NO.13～14） | 140.14 | 1989 | 22 |
| 公営住宅等 | 84 | 占冠団地（NO.15～16） | 135.28 | 1989 | 22 |
| 公営住宅等 | 85 | 占冠団地（NO.17～18） | 135.28 | 1989 | 22 |
| 公営住宅等 | 86 | 占冠団地（NO.19～20） | 135.28 | 1989 | 22 |
| 公営住宅等 | 87 | トマム団地（NO.1～4） （村有住宅） | 254.80 | 1983 | 38 |
| 公営住宅等 | 88 | トマム団地（NO.5～8） | 254.80 | 1983 | 38 |
| 公営住宅等 | 89 | トマム団地（NO.9～12） | 254.80 | 1984 | 38 |
| 公営住宅等 | 90 | トマム団地（NO.13～16） | 254.80 | 1984 | 38 |
| 公営住宅等 | 91 | 第2トマム団地（NO.1～4） | 254.80 | 1985 | 22 |
| 公営住宅等 | 92 | 第2トマム団地（NO.5～8） （村有住宅） | 254.80 | 1985 | 22 |
| 公営住宅等 | 93 | 第2トマム団地（NO.9～10） | 127.40 | 1985 | 34 |
| 公営住宅等 | 94 | 第2トマム団地（NO.11～12） | 127.40 | 1986 | 38 |
| 公営住宅等 | 95 | 第2トマム団地（NO.13～14） | 128.80 | 1986 | 38 |
| 公営住宅等 | 96 | 第2トマム団地（NO.15～16） | 128.80 | 1986 | 38 |
| 公営住宅等 | 97 | 第2トマム団地（NO.17～18） | 133.66 | 1986 | 38 |
| 公営住宅等 | 98 | 第2トマム団地（NO.19～20） | 133.66 | 1986 | 38 |
| 公営住宅等 | 99 | 第2トマム団地（NO.21～22） | 133.66 | 1987 | 22 |
| 公営住宅等 | 100 | 第2トマム団地（NO.23～24） | 133.66 | 1987 | 22 |
| 施設分類 | No | 資産名称 | 面積 （㎡） | 取得 年度 | 耐用 年数 |
| 公営住宅等 | 101 | 第2トマム団地（NO.25～26） | 128.80 | 1987 | 22 |
| 公営住宅等 | 102 | 第2トマム団地（NO.27～28） | 128.80 | 1987 | 22 |
| 公営住宅等 | 103 | 第2トマム団地（NO.29～30） | 140.14 | 1988 | 22 |
| 公営住宅等 | 104 | 第2トマム団地（NO.31～32） | 140.14 | 1988 | 22 |
| 公営住宅等 | 105 | 第2トマム団地（NO.33～34） | 135.28 | 1988 | 22 |
| 公営住宅等 | 106 | 第2トマム団地（NO 35～36) | 135.28 | 1988 | 22 |
| 公営住宅等 | 107 | 第2トマム団地（NO.37～40） | 314.32 | 1989 | 22 |
| 公営住宅等 | 108 | 第2トマム団地（NO.41～44） | 304.60 | 1989 | 22 |
| 公営住宅等 | 109 | 第2トマム団地（NO.45～46） | 140.28 | 1990 | 22 |
| 公営住宅等 | 110 | 第2トマム団地（NO.47～48） | 140.28 | 1990 | 22 |
| 公営住宅等 | 111 | 第2トマム団地（NO.49～50） | 133.80 | 1990 | 22 |
| 公営住宅等 | 112 | 第2トマム団地（NO.51～52） | 133.80 | 1990 | 22 |
| 公営住宅等 | 113 | 第3トマム団地（NO.1～4） | 275.76 | 1991 | 47 |
| 公営住宅等 | 114 | 第3トマム団地（NO.5～8） | 297.04 | 1992 | 38 |
| 公営住宅等 | 115 | 中央団地A棟（NO.1～6） | 559.94 | 1990 | 47 |
| 公営住宅等 | 116 | 中央団地B・C棟（NO.7～18） | 1,092.20 | 1991 | 47 |
| 公営住宅等 | 117 | 中央団地D・E棟（NO.19～30） | 1,096.24 | 1992 | 47 |
| 公営住宅等 | 118 | 第2中央団地（NO.1～8） | 604.16 | 1993 | 38 |
| 公営住宅等 | 119 | 第2中央団地（物置） | 9.00 | 1993 | 22 |
| 公営住宅等 | 120 | 第2中央団地（物置） | 9.00 | 1993 | 22 |
| 公営住宅等 | 121 | 占冠団地倉庫（NO.9～12） | 18.00 | 1978 | 24 |
| 公営住宅等 | 122 | 地域振興住宅楓A棟 | 1,831.60 | 1991 | 50 |
| 公園 | 123 | 農村公園公衆便所 | 62.00 | 1999 | 38 |
| 供給処理施設 | 124 | 一般廃棄物最終処分場 | 128.00 | 1993 | 31 |
| その他 | 125 | 火葬場 | 70.00 | 1970 | 22 |
| その他 | 126 | テレビ中継局 | 8.00 | 1977 | 38 |
| その他 | 127 | トマム給油所 | 24.30 | 2016 | 31 |
| その他 | 128 | 川添公衆便所 | 8.00 | 1986 | 34 |
| その他 | 129 | 総合自動車車庫（大） | 224.00 | 1971 | 31 |
| その他 | 130 | 総合自動車車庫（小） | 53.00 | 1971 | 31 |
| その他 | 131 | 役場倉庫（旧農協倉庫） | 149.00 | 2019 | 41 |
| その他 | 132 | 旧NOSAI占冠駐在 | 75.00 | 1994 | 22 |
| その他 | 133 | 旧農協事務所 | 485.00 | 2021 | 31 |
| その他 | 134 | 書庫 | 52.00 | 1988 | 22 |
| その他 | 135 | 防災備蓄倉庫 | 90.00 | 2013 | 31 |
| その他 | 136 | 車庫（ガレージ） | 16.00 | 2012 | 31 |

２．本計画の組み立て

各公共施設の方針に記載している各項目の見方は以下の通りとなります。

（１）施設別状況

・構造

・耐震（診断/補強）

新耐震基準に適合しているかを示した指標。

1981年（昭和56年）以前に建築した建物については診断実施の有無と耐震が不足する場合は補強の有無を示しています。

1982年（昭和57年）以後に建築した建物は新耐震基準に適合しているため診断及び補強は「不要」と記載しています。

・躯体性能・劣化度状況

A：特に措置を要しない

B：軽微な対応を要するまたは引き続き観察を続ける

C：精密調査を要する

D：補修改善を要する

（２）主要施設の役割

主要な施設の機能や役割について記載しています。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

施設の利用状況や維持管理コストについて記載しています。2025年度分における年間延べ利用人数、維持管理コスト（修繕費用を含む）を記載しています。

（４）再取得・長寿命化コストの試算

再取得・長寿命化コストの試算については、以下の算定基準により算出しています。

また、取得年度と耐用年数により、更新時期を明記しています。

・更新、大規模改修単価

| 施設分類 | 更新（建替え） | 大規模改修 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （長寿命化） |
| 村民文化系施設、産業系施設、医療施設、行政系施設 | 51.4万円／㎡ | 32.1万円／㎡ |
| スポーツ・レクリエーション系施設、保健・福祉施設、供給処理施設、その他 | 46.2万円／㎡ | 25.7万円／㎡ |
| 子育て支援施設、公園 | 42.4万円／㎡ | 32.1万円／㎡ |
| 公営住宅等 | 36.0万円／㎡ | 21.8万円／㎡ |

（総務省の公共施設等更新費用試算ソフトから。※建設デフレータ適用後）

（５）施設の具体的な方向性・対策

計画には、それぞれの対策（更新・ 長寿命化・廃止等）を記載しています。

３．村民文化系施設の方針

（１）施設別状況

（２）主要施設の役割

【占冠地域交流館】

占冠地域交流館は、旧占冠小学校を有効活用し、地域住民の活動支援及び青少年育成を目的として設置された施設です。

【コミュニティプラザ】

コミュニティプラザは、占冠村民の文化活動を推進し、明るく住み良い地域社会づくりをすすめるための施設です。

多目的ホール、和室、会議室、調理実習室、公民館（中央）図書室などがあります。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

４．スポーツ・レクリエーション系施設の方針

- 施設別状況

（２）主要施設の役割

【物産館】

JR占冠駅の横に設置された施設で、1階には休憩スペースと授乳室、2階には郷土資料室があり、休憩などに最適な施設となっております。

【ニニウキャンプ場】

ファミリーキャンパー向けのキャンプ場です。バンガローは全部で６棟あり、オートサイトは、テント・タープを張っても十分なスペースがあります。キャンピングカーは、ハイエースクラスまでは駐車可能です。他に、炊事場、トイレや一休みできるあずま屋が設置されています。

【湯の沢温泉】

温泉は肌触りの良い無色透明のお湯で、塩化物の冷鉱泉で冷え性などにも効果があります。豊かな自然の中にひっそりと佇む秘境の宿です。夜空に広がる満点の星や、四季折々の景色を楽しむことができます。周辺では季節を楽しむ様々なイベントが行われています。

【ミナ・トマム】

アイス・スナック・カップ麺、日用品や、ハンドメイド商品などを販売しています。また、陶芸クラブも行っています。コミュニティースペースも兼ねているので、お茶を飲んだり、冬は薪ストーブを囲んでまったり過ごすこともできます。

- 施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

５．産業系施設の方針

- 施設別状況

（２）主要施設の役割

【ジビエ工房　森の恵み】

ジビエ工房には森のかりうどという会社が入っており、主に鹿の解体・鹿肉の販売などを行っています。

【メープル工房】

メープル工房は令和７（2025）年度に新設した施設で、メープルシロップや砂糖関連の体験・加工を行っております。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

６．子育て支援施設の方針

（１）施設別状況

（２）主要施設の役割

【占冠保育所】

アカエゾマツ・シナ・タモなどの占冠村産木材を使用しています。室内は陽光が入りやすい設計で、明るさが感じられます。広場は木のぬくもりに包まれたやさしい空間になっています。

【トマム保育所】

1993年に取得した施設で、園庭が広く、毎年7名前後の園児に利用されています。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

７．保健・福祉施設の方針

（１）施設別状況

（２）主要施設の役割

【占冠村保健福祉センター（ノンノ）】

保健福祉ニーズに応じた各種事業、保健福祉の増進、保健福祉意識の高揚を図ることなどを目的に幅広く利用できる施設です。

【占冠村小規模多機能型居宅介護施設（とま～る）】

「通い」を中心に、ご利用者の心身の状況や希望に応じて、「訪問」、「宿泊」といったサービスを組み合わせて24時間、365日、必要な支援をしています。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

８．医療施設の方針

（１）施設別状況

（２）主要施設の役割

【村立診療所・歯科診療所】

村内には診療所２か所と歯科診療所２か所あり、それぞれ地域の医療を担っています。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

９．行政系施設の方針

（１）施設別状況

（２）主要施設の役割

【総合センター】

地方公共団体が行政サービスを提供するための機能を有する中心に位置づけられる建物です。また、災害時などには対策本部を設置することになるなど、地方自治において必要な施設です。

【トマムコミュニティセンター】

トマムコミュニティセンターは、会議や研修、各種活動の場として開放されています。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

10．公営住宅等の方針

（１）施設別状況

（２）主要施設の役割

【村営住宅】

占冠村にお住まいの方、村外から移住される方で、収入条件を満たした方を対象に村営住宅を利用することができます。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

11．公園の方針

（１）施設別状況

（２）主要施設の役割

【農村公園便所】

公園に設置されたトイレです。近くには道の駅「自然体験しむかっぷ」があります。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

12．供給処理施設の方針

（１）施設別状況

（２）主要施設の役割

【一般廃棄物最終処分場】

リサイクル・リユース（再使用）されない廃棄物の最終処分（埋め立て処分）を行う場所（施設）です。

※公営企業の法適化に伴い、一部施設が所管替えとなっております。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

13．その他の方針

（１）施設別状況

（２）主要施設の役割

【火葬場】

施設には、火葬炉 1基・炉前ホール 1室・待合室 1室・駐車場などが設置されています。通夜・告別式を行わない火葬式（直葬）についても可能となっております。

【旧NOSAI占冠駐在】

農業共済組合が運営する、農業者の経営や安定を支える為に、職員が常駐している事務所です。農業共済の加入等、地域農業者の相談窓口になっています。

（３）施設の利用状況及び管理運営に掛かる経費

（４）再取得・長寿命化コストの試算

（５）施設の具体的な方向性・対策

Ⅴ

まとめ

１．10年後に実現を目指す本村の姿

本計画の実施により、「占冠村公共施設等総合管理計画」に掲げる基本方針である「施設の特性に応じた、総合的かつ計画的な管理運営を推進することで、将来の更新費用の削減」を目指します。

●新規整備について ・新規建設の予定はないが、村の総合計画等各計画と合わせて建物建設を検討 ・村民ニーズやライフサイクルコスト、管理手法等について検討 ・他施設の機能移転・代替、民間施設の活用や他施設との複合化等を検討 ・複合化等によって延床面積を減らしていくことを検討 ●施設の更新（建て替え）について ・施設の統合・整理等を図り、施設の複合化などによって、住民サービスを維持しつつ、施設総量を縮減 ・複合施設においては、管理・運営を一元化・効率化し、施設の複合化により空いた土地は、有効活用又は処分を促進 ・施設更新の際に、森林資源の有効活用を目的として薪ボイラー、薪ストーブの導入を検討 ●施設総量（総床面積）について ・機能移転が可能な施設や用途が重複している施設等については、住民サービスを考慮しながら統合や整理を検討 ・稼働率の低い施設は運営改善を徹底し、それでもなお稼働率が低い場合は、統合や整理も検討

今後、本村では財源が限られる中で、いかに住民サービスの量や質を落とさずに施設を更新するかという大きな課題に取り組んでいきますが、財政が厳しいからこそ、知恵や工夫が必要で、それ次第では、これまで以上の住民サービスを確保することも可能と考えます。

また、人口減少は避けられない問題ですが、減少を食い止められないか、村の収入を増やすために官民連携できることはないか、といった観点で取り組んでいきます。

２．個別施設計画の達成による財政効果

本計画の方針を実施した場合、今後40年間の財政効果は以下のとおりとなり、厳しい状況が予想されます。このことから、更なる施設の統廃合、複合施設化、再配置を検討する必要があります。

※維持、長寿命化の単価は大規模改修単価を採用し、検討中施設は建替単価、譲渡及び廃止を0円で計算

３．本計画の推進体制

（１）推進方針

公共施設等の維持管理に関する庁内の横断的な体制の整備を検討します。特に予算編成部署との連携や、事業の優先度の判断に対応した予算配分を検討しながら、住民等利用者の理解を得るとともに、協働の推進体制を構築します。

さらに、新たな担い手の確保に向け、技術者の育成・確保に一定の能力を有する民間企業へのアウトソーシング、指定管理者制度のさらなる活用、ＰＰＰやＰＦＩの導入に向けた調査、包括民間委託など、行政と民間が一体となって運営する方策を広く検討し、効率的で質の高いサービス提供を検討します。そのためにも、研修等を通じて職員一人ひとりの意識を向上させるとともに、施設点検や診断のための知識や技術の向上に努めます。

（２）推進体制

公共施設等の維持管理に関し、定期的に検討・評価する場を設定することにより、情報共有を図りながら、計画の進捗状況の確認を行います。また、村全体での管理コストの低減、年度毎の管理費の平準化の視点で、管理方策や更新施設の優先順位等について検討するとともに、必要に応じて計画の見直しを行います。

本計画は、上位計画である総合管理計画と連携を図りながらも、村全体の予算とのバランスによっては、すぐに実施できない改修工事なども発生することが予測されます。よって必要な時期に必要な行動の事業化を促す仕組みを構築するため、ＰＤＣＡのマネジメントサイクルに沿った進捗管理を行います。

Do

（実施）

Action

（改善）

Check

（確認・評価）

Plan

（計画）

・方針に基づく取組みの推進

・取組状況の検証

・具体化を促す仕組みの構築・改善

・計画の策定・見直し

進捗管理

占冠村 個別施設計画 令和８年３月改訂 〒079-2201 北海道勇払郡占冠村字中央 【総務課】 TEL 0167-56-2121 FAX 0167-56-2184